IMP.272.1.12.2016 Stalowa Wola, dnia …...04.2016 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – Powiat Stalowowolski, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.:

**„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Powiat Stalowowolski tj:**

**Część I Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy: budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”**

**Część II Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Powiat Stalowowolski
	1. Część I – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy: budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”
		1. Zakres zamówienia obejmuje :
2. Docieplenie ścian, w tym:

- demontaż płytek zewnętrznych cokołowych z przygotowaniem ścian do wykonania docieplenia,

- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych,

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 cm,

- docieplenie ścian piwnic i cokołów styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm,

- docieplenie ościeży okien styropianem gr. 3 cm,

* + 1. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu (wełna mineralna) gr. 15 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu i daszków nad wejściami oraz wymianą obróbek blacharskich,
		2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego pełnego styropapą gr. 14 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich,
		3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:

- likwidacja okna przy zejściu do części podpiwniczonej do magazynu oraz likwidacja luksferów pod istniejącym oknem w klatce schodowej frontowej,

- likwidacja szachtów oraz likwidacja okien w piwnicach,

- wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna PCV,

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych,

* + 1. Roboty demontażowe instalacji grzewczej,
		2. Montaż instalacji grzewczej,
		3. Montaż obudowy grzejników,
		4. Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej,
		5. Demontaż istniejących krat i montaż nowych,
		6. Montaż rolet zewnętrznych (szt.2),
		7. Demontaż i montaż rynien i rur spustowych,
		8. Wymiana barierek i zadaszeń,
		9. Montaż nowych opraw oświetleniowych przy wejściach zewnętrznych,
		10. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
		11. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ.
		12. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
		13. Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje również wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz z wymianą instalacji c.o. – uzupełnianie tynków ze szpachlowaniem, malowanie farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi w jasnych kolorach(wg kolorystyki istniejącej), naprawy posadzek (uzupełnienie zgodnie ze stanem istniejącym).
	1. Część II „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”
		1. Zakres zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni, dostawę i wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury, w tym wykonanie:

 1) robót ziemnych i rozbiórkowych

 2) podbudowy placu zabaw

 3) nawierzchni placu zabaw

 4) montażu urządzeń placu zabaw: urządzeń na sprężynach, karuzela tarczowa, huśtawka, zestaw integracyjny, piaskownica, zestaw boiskowy, zestaw gry planszowej, ścieżka sensoryczna,

 5) montaż: tablicy informacyjnej, ławek, kosze na śmieci

* + 1. Zamontowane urządzenia powinny być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na indywidualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz numerem i datą normy, której wymogom odpowiadają.
		2. Zamontowane urządzenia placu zabaw (każde urządzenie z wyłączeniem ścieżki sensorycznej) powinny posiadać certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
		3. Zamontowane urządzenia placu zabaw (każde urządzenie z wyłączeniem ścieżki sensorycznej) muszą posiadać certyfikaty, badania lub inne dokumenty potwierdzające zgodność produktu z polską normą PN - EN 1176.
		4. Nawierzchnia na placu zabaw musi posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1177.
		5. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ.
		6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
		7. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni placu zabaw i boiska (wraz z liniami). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kolorystykę boiska i placu zabaw z Użytkownikiem.
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że;
	1. Dla Części I :

- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi między innymi na dociepleniu ścian i wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji c.o o wartości nadzorowanych robot nie mniejszej niż 200 000 zł lub 2 usługi nadzoru inwestorskiego w tym: jedna w zakresie nadzoru nad budową, przebudową lub rozbudową obiektu budowlanego w którym wykonywane było docieplenie o wartości nadzorowanych robot nie mniejszej niż 150 000 zł i jedna usługa nadzoru polegająca na wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o wartości nadzorowanych robot nie mniejszej niż 50 000 zł.

 2.2. Dla Części II :

 - wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 usługi nadzoru

 inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości nadzorowanych robót

 minimum 100 000 zł każda robota.

1. W związku z planowanymi robotami Zamawiający zamierza powierzyć sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w n/w specjalnościach:
	1. Dla Części I:

1) 1 osoba w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

2) 1osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3) 1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający wymaga aby oferent sprawował kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami tj. nadzór nad robotami budowlanymi, instalacjami sanitarnymi oraz robotami elektrycznymi.

Dla Części II:

1) 1 osoba w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

1. Zamawiający przewiduje, że zadania będą realizowana
	1. Dla części I - do dnia 15.09.2016 r.
	2. Dla Części II – do dnia 31.07.2016 r.
2. Do zadań nadzoru inwestorskiego będzie należał pełen zakres czynności określonych w  art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowiązującymi normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB oraz wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym i umowie. Wszystkie czynności wykonywane przez nadzór inwestorski muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zakres usług
	1. Obowiązki ogólne.

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Powiat Stalowowolski (Zamawiający).

Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego, dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru. Nadzór inwestorski będzie odpowiedzialny za:

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB stanowiącymi załączniki do umowy;

- wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie i niniejszym opisie;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.

Nadzór inwestorski będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania.

Nadzór inwestorski zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

* 1. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania.

Wszystkie czynności wykonywane przez nadzór inwestorski muszą być zgodne z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Kodeksem Cywilnym.

Do podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

* 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
	2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
	3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;
	4. Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
	5. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i urządzeń oraz realizacją harmonogramu robót budowlanych przez Wykonawcę (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót;
	6. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
	7. Sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, uzupełniające, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych) **były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;**
	8. Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
	9. Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
	10. Nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót;
	11. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników.
	12. Udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji.
1. Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
	1. Wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

* 1. Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
	2. Udzielania Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
	3. Uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
	4. Wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;
	5. Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;
	6. Wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
	7. Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP (w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
	8. Organizowania w miarę potrzeb narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;
1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów w miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski, polegająca przede wszystkim na:
	1. Akceptacji materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł.
	2. Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i urządzeń posiadających atest producenta.
	3. Akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB.
	4. Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
	5. Zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości.
	6. Akceptowaniu sprzętu używanego do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
2. Pozostałe obowiązki Inspektora nadzoru
	1. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
	2. Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających i ulegających zakryciu.
	3. Poświadczenie terminu zakończenia robót;
	4. Stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorczych i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
	5. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
	6. Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
3. Wymagania stawiane personelowi
	1. Zamawiający wymaga, aby funkcję inspektora nadzoru w branży budowlanej sprawowała osoba posiadająca uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji inspektora nadzoru tj.:

1) Dla Części I:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Dla Części II:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

* 1. Inspektor nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru. Godziny pracy nadzoru powinny być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót budowlanych.
	2. Zamawiający wymaga, by inspektor nadzoru robót w branży budowlanej pełnił funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego i przebywał na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna, nie rzadziej niż 2 dni w tygodniu w trakcie prowadzenia robót.
	3. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru w branży instalacji sanitarnych przebywał na budowie w trakcie realizacji robót tej branży w celu właściwego wywiązywania się z powierzonego zamówienia.
	4. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru w branży elektrycznej przebywał na budowie w trakcie realizacji robót tej branży w celu właściwego wywiązywania się z powierzonego zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach:

**Część I:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy: budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”

**Część II:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu oferty - Załącznik Nr 1.
3. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
4. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **09.05.2016 r.** do **godz. 1200** **w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli**, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, pokój nr 108 (sekretariat).
5. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu **09.05.2016 r**. **o godz. 1215 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,** 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, w pokoju nr 106.

1. Zaleca się złożyć ofertę na załączonych wzorach:
* Formularzu oferty – Załącznik nr 1
* Wzór wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat – Załącznik nr 2
* Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 3
1. Do oferty należy dołączyć:
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych – (*jeśli dotyczy)*
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na zadanie pn. **„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanymi przez Powiat Stalowowolski:**

**Część I Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy: budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”\***

**Część II Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”\***

**( w zależności na którą część jest składana oferta)**

1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

 - Alicja Mach tel. 15 643 36 06

- Marta Nakielny tel. 15 643 36 27

- Barbara Nabrzeska tel. 15 643 36 86

1. Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym Projektem umowy – Załącznik Nr 4

Załączniki:

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1
2. Wzór wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat – Załącznik nr 2
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 3
4. Projekt umowy - Załącznik Nr 4
5. Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 5 ( termomodernizacja)
6. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 5a ( plac zabaw)
7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 6

( termomodernizacja)

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 6a ( plac zabaw)
2. Przedmiary robót – Załącznik Nr 7 ( termomodernizacja)
3. Przedmiary robót -Załącznik nr 7a ( plac zabaw)

…………………………………

 (Zamawiający)