Stalowa Wola: Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 70252 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stalowowolski , ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 643 37 09, faks 015 643 36 02.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej-ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli od km 2 + 673 do km 3 + 474, w tym: - odcinek od km 2 + 673 do km 3 + 474 z wyłączeniem przebudowy jezdni na odcinku od km 3 + 216 do km 3 + 337 - budowę skrzyżowania typu rondo w km 3 + 216 do km 3 + 337 Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej ( Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli i ETAP I - Budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1025R), przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. W związku z zaistniałą koniecznością budowy skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1025R w km 3 + 216 do km 3 + 337 zostało przygotowane odrębne opracowanie dokumentacji projektowej pn. ETAP I - Budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1025R. Dlatego też z przedmiotu zamówienia zostaje wyłączona przebudowa jezdni na odcinku od km 3 + 216 do km 3 + 337 uwzględniona w dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli. W miejsce wyłączonego odcinka jezdni wprowadzono opracowanie ETAP I - Budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1025R. Załączony do SIWZ przedmiar robót dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli uwzględnia wyłączenie odcinka jezdni od km 3 + 216 do km 3 + 337. Zakres prac dotyczący przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2 + 673 do km 3 + 474 w Stalowej Woli polega na wykonaniu korekty geometrycznej jezdni przez wprowadzenie przekroju ulicznego o szerokości 7,0 m ( istniejąca nawierzchnia bitumiczna 9,0 m) oraz przebudowie ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy o łącznej szerokości 3,5 - 4,0 m. W związku z realizacją zadania niezbędna jest przebudowa 3 szt lamp oświetlenia ulicznego oraz przesunięcie 2 szt wpustów ulicznych oraz wprowadzenie systemu odwodnienia korpusu drogowego ( sączki) z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakres prac objęty opracowaniem obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej - 5719,91 m2 , nawierzchni z kostki brukowej betonowe ( ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy ) - 3 480,51 m2 . Szczegółowy zakres prac polega na wykonaniu: 1. robót przygotowawczych ( roboty pomiarowe i rozbiórkowe); 2. robót ziemnych ( wykopy i nasypy); 3. odwodnieniu korpusu drogowego ( regulacja kratek, studni i zaworów, ułożeniu sączka , wykonaniu studni rewizyjnych i ściekowych); 4. podbudów ( koryto, podbudowy z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem, z betonu oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej); 5. nawierzchni ( z tłucznia kamiennego zjazdów, przyklejenie geosiatki na całej powierzchni jezdni, warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej, frezowanie nawierzchni, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe); 6. robót wykończeniowych ( plantowanie, humusowanie); 7. oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( oznakowanie poziome materiałem cienkowarstwowym i grubowarstwowym, oznakowanie pionowe); 8. elementów ulic ( ustawienie krawężników, obrzeży, chodnik z kostki i płyt chodnikowych). Zakres prac dotyczący budowy ronda objęty projektem ETAP I - Budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1025R obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo (w ciągu drogi powiatowej nr 1025R ) o średnicy 32 m z wyspą środkową o średnicy 17 m wraz z pierścieniem szerokości 2,5 m i dochodzącymi wlotami jezdni głównej szerokości 7,0 m z jednostronnym ciągiem pieszo -rowerowym. Docelowo rondo stanowić będzie połączenie z droga gminną stanowiącą obsługę komunikacyjną terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obszarze tzw. trasy podskarpowej. Zakres prac obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni głównej SMA- 1625m2 , wysepki kanalizującej oraz pierścienia ronda ( kostka granitowa) - 205 m2 , nawierzchnia z kostki betonowej chodni, ścieżki rowerowe, zjazd - 532 m2 . Zakres wykonania obejmuje również wykonanie: sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ETAPU I ( granica etapów oznaczona w dokumentacji projektowej na planie usytuowania) oraz remont kanałów sanitarnych w drodze. Szczegółowy zakres prac polega na wykonaniu: 1. robót przygotowawczych ( roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe); 2. robót ziemnych ( nasypy, wzmocnienie podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem geosiatki); 3. podbudów ( koryto, podbudowa z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa zasadnicza z BA); 4. nawierzchni (frezowanie nawierzchni, warstwa wiążąca z BA i ścieralna z SMA, nawierzchnia z kostki brukowej, ułożenie geosiatki, wzmocnienie skarp płytami ażurowymi); 5. oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi, oznakowanie pionowe, bariery ochronne stalowe); 6. elementów ulic ( krawężniki betonowe, krawężniki granitowe, obrzeża betonowe, nawierzchnie zjazdów z posesji z kostki betonowej): 7. zieleni drogowej 8. kanalizacji deszczowej ( roboty pomiarowe i ziemne, kanały z rur polietylenowych, studnie rewizyjne, próba szczelności); 9. przebudowy kanału sanitarnego D=500mm, D=200mm, kanału sanitarnego tłocznego D=150mm, wodociągu D=250mm, roboty demontażowe kanałów i rurociągów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia robót budowlanych - drogowych, o wartości nie niższej niż 2 500 000 zł każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą - kierownik budowy posiadającą uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość równą co najmniej 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, oswiadczenie o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie 2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) opóźnienia w uzyskaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, c) opóźnienia w wykonaniu przebudowy linii kablowych i budowy oświetlenia ulicznego d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, f) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji, j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów, k) jakiegokolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. zmiana przedstawicieli stron- kierownika budowy, inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy) 4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 5 umowy. 5. powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu. 6. zmiany umowy przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na następujących warunkach : - pkt. 1. - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny, - pkt.2.lit.a - w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego, - pkt. 2.lit.b - o czas o jaki opóźni się wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej licząc od dnia przekazania placu budowy, - pkt.2. lit.c - o czas opóźnienia w wykonaniu robót elektrycznych, - pkt. 2.lit.d- o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania, - pkt.2.lit.e - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - pkt.2.lit.f,g - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz, - pkt.2. lit. H,i,j - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową, - pkt.2.lit. k - o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody, - pkt.3. - gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ, - pkt.4.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola pokój. nr 310..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 -pokój 108 (sekretariat) ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie